## Slide 1: Qbox
発表者：D4チーム
藤原夢乃、千田ひかる、鈴木佑、中岡稜、御代田里奈

## Slide 2: Agenda
プロダクトの成果
  製品化に至ったきっかけ
  Qboxとは
  想定ユーザにとってのメリット
  システムのコンセプト
  デザイン面での工夫点
  機能面での工夫点・デモンストレーション
研修の成果
  チーム目標とその成果
  円滑なコミュニケーションのために行った工夫
  個人としての成長・課題

## Slide 3: Agenda
プロダクトの成果
  製品化に至ったきっかけ
  Qboxとは
  想定ユーザにとってのメリット
  システムのコンセプト
  デザイン面での工夫点
  機能面での工夫点・デモンストレーション
研修の成果
  チーム目標とその成果
  円滑なコミュニケーションのために行った工夫
  個人としての成長・課題

## Slide 4: 製品化に至ったきっかけ
ああまたエラーだ・・・
よく起こるエラーまとめ
のようなものが
ほしいなあ・・・
この写真 の作成者 不明な作成者 は CC BY-NC-ND のライセンスを許諾されています
受講生A君

## Slide 5: Qboxとは
DOJO受講生、講師、運営事務局にとって嬉しい
質問・相談プラットフォーム！！！

## Slide 6: システム化による メリット
講師
受講生
事務局
・講師や事務局の返事を待たずとも回答が得られる！
・質問内容を考える手間を省ける！
・宛先が違っても同じプラットフォームで質問できる！
・自分の持っているノウハウを他の受講生に共有できる
・何度も似たような質問に答える必要がなくなる！
・未解決の質問が見つけやすくなる！

## Slide 7: システムの コンセプト
シンプルで使いやすいシステム
Notes: シンプル＝シンプルなデザイン
使いやすい＝利便性の向上につながる機能
→これら2点について次のスライドから紹介していく

## Slide 8: シンプルさ
デザインのスクリーンショットを貼る
Notes: ・色を統一してごちゃごちゃしないようにした（デザイン面）。
・パッとみて操作がしやすいことを意識した（ユーザーが使っているときにどうすればいいの？と戸惑わないようにした。）
・余計な機能は付けない
→この2点を

## Slide 9: 利便性の高い機能
質問投稿機能
  テンプレート挿入機能
  ファイル添付機能
検索機能
  質問タグによる検索
  質問の閲覧回数順に表示
  解決/未解決ラベルによる検索
マイページ機能
  自分の質問が一覧で見られる
Notes: デモンストレーションにて紹介
デモ中に、その機能があることでどんな利便性の高さが実現できるか紹介
テンプレート昨日

## Slide 10: Agenda
プロダクトの成果
  製品化に至ったきっかけ
  Qboxとは
  想定ユーザにとってのメリット
  システムのコンセプト
  デザイン面での工夫点
  機能面での工夫点・デモンストレーション
研修の成果
  チーム目標とその成果
  円滑なコミュニケーションのために行った工夫
  個人としての成長・課題

## Slide 11: チーム目標
【目標】
メンバー全員が主体性を持ってプロジェクトを進行できている。
【結果】
目標通り達成できた。
【達成基準】
＜チームの一員として＞
①-1自分の作業の現状や課題点について、当日中に報告できている。
①-2プロジェクト全体の進捗状況を全員が把握し、日報にて会社の上司に説明することができる。
＜各担当としての主体性＞→個人の成果として発表
②-1自分の役割について説明できる。
②-2自分の担当の仕事を、誰かに指摘されなくても行うことができている。
②-3役割に基づいて主体的に行動した結果について説明できる。

## Slide 12: 施策内容①
①-1 夕方のMTGで各自自分の担当作業について、現状・
問題点を口頭で説明する。
①-2 毎休憩前に3分間進捗確認の時間を設ける。
→現状の的確な把握、課題を放置しない姿勢。
Notes: ①②仲間に作業報告する場を頻繁に設けることで、各自が担当する作業の現状を的確に把握し、助けが必要な際には自分で仲間に依頼する、という主体的行動につながった。

## Slide 13: 施策内容②
② 振り返りシートにて、課題点と良かった点を各自記載。翌日改善策を考案し、実行。
→チーム内のPDCAサイクルを回すことができた。

## Slide 14: 施策内容③
③ 達成基準シートにて、毎日各々がチーム目標を達成できたかチェックする。
→チーム目標への意識を持ち続けられる。

## Slide 15: 円滑な プロジェクト進行
進捗管理表の運用
資料のリアルタイム共有
（Google Document/Spread Sheet）
Slackでの意見出し
議事録共有時の確認スタンプ

## Slide 16: 円滑な プロジェクト進行
進捗管理表の運用
資料のリアルタイム共有
（Google Document/Spread Sheet）
Slackでの意見出し
議事録共有時の確認スタンプ

## Slide 17: チームリーダー 藤原夢乃
★この研修を通して自分が成長したと思う点
コミュニケーションの取り方を学び、議論の進め方や意見の出し方・まとめ方を知ることができた点。
★チームのために主体的に行動したこと
・一日のスケジュールの作成
・作業進捗管理表の作成
★残された課題
・作業進行の効率を考えること
・情報の共有の仕方

## Slide 18: 発表担当 御代田里奈
★この研修を通して自分が成長したと思う点
班のディスカッションを促進する方法を考え、行動できた点
★チームのために主体的に行動したこと
・発表準備スケジュール・発表アジェンダの原案 ・発表スライドの作成 ・「振り返りシート」の作成
★残された課題
口頭で意見や質問、連絡事項を伝える際に、簡潔に分かりやすく話すことができていない点。

## Slide 19: コミュニケーション 品質管理担当 千田ひかる
★この研修を通して自分が成長したと思う点
・「情報共有がチーム内でできているか」を意識した点。
・自分の力量を鑑みて必要な行動をとることができた点
★チームのために主体的に行動したこと
（コミュニケーション担当）
議事録共有時の確認スタンプの利用。
（品質管理担当）
テスト項目の作成、テスト項目の添削依頼
★残された課題
・「気づきスレッド」を有効に活用できなかった点
・品質のために、周囲が納得できるようなコミュニケーションを実践できなかった点。

## Slide 20: 構成管理担当 鈴木佑
★この研修を通して自分が成長したと思う点
コミュニケーションの取り方を学べた点
★チームのために主体的に行動したこと
内部設計の作成、エラーの対処
★残された課題
意見などをあまりわかりやすく伝えられていない点

## Slide 21: DBA 中岡稜
★この研修を通して自分が成長したと思う点
★チームのために主体的に行動したこと
★残された課題