Webアプリ開発　議事録

日時：2021年6月3日（木）

出席者：鈴木・中岡・千田・御代田・藤原

作成者：千田ひかる

**【議題】**

1. 基本機能の小項目の決定(ユーザー登録機能、マイページ)
2. 要件定義書作成
3. 1回目のレビュー内容

**【決定事項】**

1. 作業中のルール

* 6/4㈮から→中岡（議事録担当の時はほかのメンバーに任せる）。
* 話し合いの際は、先に話す内容を述べてから本題に入る(主語と述語を意識して話す)。

1. 6月中面談で一時離席する人

* 藤原　全体会議　6/23㈬10:00-12:00

1. 明日行う作業

* 要件定義書の完成（オリジナリティを落とし込む）
* 画面設計の完成（レイアウトの完成）
* DBに何をいれるか決める。

**【議事の詳細】**

1. 基本機能の小項目の決定(ユーザー登録機能、マイページ)

ユーザー登録機能

* ID
* Password
* 名前
* 会社名
* 属性（受講者、講師、事務局）

マイページ

* 自分が投稿した質問の表示と編集、(解決/未解決の設定)
* 自分のプロフィールの閲覧と編集
* 他人が投稿した質問の保存

1. 要件定義書作成

* 仮の要件定義書の作成完了グループ内Slackに投稿済

1. 1回目のレビュー内容

良い点

* 内容が充実した要件定義書が作成できている。

アドバイス

* タグについて、単元ごとにあらかじめ分けておく。分類タグの定義（要件定義）を指定しておく。
* レイアウトをどのようにするか決めておくとよい。それにより難易度が変わる。作業ボリュームはお金にも関係するので、設計前に定義すること。
* 投稿を保存する機能は削っていい。時間があれば追加する。
* 質問の機能について、独自が欲しい。（遊び心やデザイン性、セキュリティ機能など）
* オリジナリティを考え、宮崎講師に提案する→要件定義書に落とし込む。