Webアプリ開発　議事録

日時：2021年6月4日（金）

出席者：藤原、鈴木、千田、中岡、御代田

作成者：鈴木　佑

【議題】

1 要件定義に追加するもの

2 外部設計

【議事の詳細】

1

（御代田）

・ランク付け（質問投稿数or回答数？何でランク付けするかは要検討）

・先人の格言が曜日ごとに表示される（月曜日は○○さんの「～～～」という格言）←社会人1年目に刺さりそうなことばがあれば理想的

（千田）

・「質問テンプレを（オプションで）作成する」

（中岡）

・デザイン面（回答を吹き出しにし、会話しているようなデザインにする）

・添付ファイルの送信（質問内容をより分かりやすくするため）

（藤原）

・ログインしてから30分経つと「そろそろお茶を一杯飲みませんか？」と画面に表示される（アラート、もしくはページ上部に表示）

（鈴木）

・解決済みの質問を表示するときはよく見られている質問を上にする

【決定事項】

1

　デザインはシンプルにする

　（優先度：１）添付ファイルの送信

　（優先度：２）解決済みの質問を表示するときはよく見られている質問を上にする

　（優先度：３）質問テンプレートの作成

2

　ユーザー情報のデータはデータ設計で詳しく設計する

　作る画面

　　ログイン画面

　　　機能・ID、パスワード入力

　　　　　・新規登録画面へのリンク

　　ユーザー登録画面

　　　機能・ユーザー情報(ID、パスワード、会社名、ユーザー種別)の登録

　　　　　・登録完了時トップページに遷移する

　　トップページ

　　　機能・質問検索フォーム

　　　　　・メニュー（質問投稿画面、マイページのリンク、ログアウト）

　　検索結果画面

　　　機能・検索結果を一覧で表示

　　　　　・解決済みの質問は閲覧数が多い順に表示

　　　　　・未解決の質問は投稿日時が古い順に表示

　　　　　・質問詳細画面に飛ぶリンク

　　質問投稿画面

　　　機能・質問内容を入力する

　　　　　・質問テンプレートを挿入する

　　　　　・ファイルを添付する

　　マイページ

　　　機能・プロフィールの表示

　　　　　・自分が投降した質問の一覧表示

　　　　　・プロフィール編集画面へのリンク

　　　　　・自分の投稿した質問を編集する画面へのリンク

　　質問詳細画面

　　　機能・質問に対する回答の一覧表示

　　　　　・回答は回答日時が古い順で表示

　　　　　・質問に対する回答を入力する

　　プロフィール編集画面

　　　機能・ユーザー情報(ID、パスワード、会社名、ユーザー種別)を変更できる

　　自分の投稿した質問を編集する画面

　　　機能・自分が投降した質問を編集できる

　　　　　・解決/未解決ボタン押してもらう

【今日の振り返り】

・要件定義は終了

・外部設計の途中まで進めた

【次回の予定】

・画面のレイアウトを決める（御代田、藤原）

・機能の定義（御代田、藤原）

・DB設計（中岡、鈴木）

千田さんは臨機応変に対応