Webアプリ開発　議事録

日時：2021年6月16日（水）

出席者：藤原、鈴木、千田、中岡、御代田

作成者：御代田　里奈

【議題】

1．朝のミーティング

2．ユーザーの新規登録ができない問題について

3．ログイン処理ができない問題について

4．「トップページ→マイページ」の遷移ができない問題

5．質問編集ページのフォームが表示されない問題

6．夕方のミーティング

【決定事項】

* gitのD-4ファイル内にあるserverファイルは無視リストに追加
* プッシュの際は、Slack（もしくは口頭）で一言いう。→完了したら完了スタンプを押しておく。
* エラー時の対応

①エラーメッセージを解読する。

②別ファイルへのパスや変数名が間違っていないか確認する

③DB確認、DaoTest、デバッグを行ってみる。

④それでも解決できなければ、講師を呼ぶ。

* Slackの質問チャンネルに載せた投稿をチームチャンネルでも共有する。
* 明日の予定：質問投稿機能・回答投稿機能・質問検索機能の動作確認。質問編集ページのに質問タグの未入力チェックをするJS挿入。

【保留事項】

* 質問編集ページの元々登録されている質問タグをどのように表示するか。

【宿題事項】

* チーム目標の案を考えてくる→お昼休み終わりまでに1人1意見以上Slackに投稿。

【議事の詳細】

1．朝のミーティング

・今日のスケジュール確認

・「server」フォルダは無視リストに追加

・DBファイルとtraceファイルは新しいものに差し替え

・SearchServlet→ページが見つからない問題があった。パスを変えたら出てきた。

・現在抱えている問題点：DB内にテーブルがみつからない。また、ユーザーの新規登録ができない。

・分担：中岡さん→SearchResultServlet、鈴木さん→QuestionPostServlet、御代田・藤原さん・千田さん→ログイン、トップページ、マイページの動作確認

2．ユーザーの新規登録ができない問題について

（中岡）

・UserResistServletが遷移する先がトップページではなく、ログインページになっているのが間違え。

・ログインできていなければログインサーブレットにリダイレクトする処理が書かれているとトップページには進めない。

（藤原）

・新規登録ページからトップページへの遷移確認できた。

（御代田）

・もしこれでDBテーブルの中に、先ほど登録したデータが含まれていれば正しい処理ができていると確認できる。

（藤原）

・DBのユーザマスタに、先ほど登録したデータが挿入されていることが確認できた。

3．ログイン処理ができない問題→講師に相談

・現象：404エラーが発生し、トップページに進めない

・原因：トップページサーブレットへのパスにスペルミスがあった。

4．トップページ→マイページの遷移ができない問題

・現象：500エラーが発生

・原因：setAttributeでセッションスコープに格納したデータのデータ型(LoginUser型)とは別のデータ型(String)でgetAttributeしようとしたため。

・解決方法：getAttributeの際に、LoginUser型にキャストしてセッションスコープからデータを取り出す。getメソッドを使って、セッションスコープ内のidを取り出す。

5．質問編集ページのフォームが表示されない問題

・現象①：フォームが表示されない

・現象②：プルダウンメニューで元々登録していたデータはどのように出すか。（どのタグにEL式を書くか。）

→原因究明中

＜宮崎講師による質問対応＞

・原因：QList内にデータが1つも入っていない。

→requestスコープなので、フォワードしてページが切り替わったら、リクエストは終了してしまう。

→QListをリクエストスコープに格納する処理が編集ページのサーブレットにも必要になる。

6．夕方のミーティング

・明日の予定：質問投稿機能、質問検索機能の動作確認。質問編集ページのJS挿入（質問タグの未入力チェック機能）。

・保留事項：質問編集ページの元々登録されている質問タグをどのように表示するか。

・提案：Slackの質問チャンネルに各自が投稿した質問を、チームチャンネルでも共有する。