Webアプリ開発　議事録

日時：2021年6月17日（木）

出席者：藤原、鈴木、千田、中岡、御代田

作成者：御代田　里奈

【議題】

1. 朝のミーティング

2. jsでチェックボックスの判定ができない

3. 質問の検索結果が表示されない

4. 質問編集のjsの不具合

5. 目標決め

6. チームミーティングの内容共有

7. 質問内容の編集ができない点について

8. 質問の結果が表示されない

【決定事項】

* チームの目標

**チームの進行面について**

　　　★目標

　　　　・主体性

　　　★達成基準

　　　・全員がプロジェクトの状況を理解できている

　　　・チームで情報(質問や相談)を共有する

　　　・それぞれの担当を全うする

**システム面について**

　　　　富士山のようにみんなに知ってもらえるようなシンプルで使いやすいシステムを作る

　　　　(シンプルな見た目という意味)

* 品質管理チェック表を作る
* 一日の振り返りを記入する

【保留事項】

* 質問編集ページの元々登録されている質問タグをどのように表示するか。
* 解決/未解決の表示が数字になってしまう
* 質問の検索結果が出せない
* 質問投稿ページのテンプレート挿入が上手くいかない

【宿題事項】

* サンプルデータとして質問タイトルと質問内容を考える

→中岡さんに送る

【議事の詳細】

1．朝のミーティング

・今日のスケジュール確認

・ロゴマーク、製品名の補修。

・役職別のMTGあり

・分担

　　鈴木→質問投稿画面

　　千田、中岡、御代田、藤原→検索画面、回答投稿画面、回答編集画面

2．jsでチェックボックスの判定ができない

　富原講師に来ていただき、解決

　　jsp（jsのみ？）でのデバックの仕方について

　　　　→デベロッパーツールからSourcesを選ぶ

3.検索結果が表示されない

　原因予想

　　・Topservletでパラメータに問題がある→nameが違ったので修正(表示はされず…)

　　・SerchResultServletに問題がある

　　　　→中岡さんにまず解説してもらう

４．質問編集のjsの不具合

　　1つ以上選択していなくても画面遷移してしまう

　　チェックボックスの値の取り方に問題→修正→解決

5．目標決め

＜目標候補＞

御代田

・メンバー全員が今やっていることを理解して進めている。

・質問や問題を抱え込まず、班員にシェアし、必要に応じて講師にも相談できる。

千田

・メンバー全員が主体性を持ってプロジェクトを実行できる。

藤原

システムの面

・富士山のようにみんなに知ってもらえるような使いやすいシステムを作る

進行などの面

・問題や相談事をチームにすぐ共有できるようにする

・それぞれの得意分野を活かしたシステム作りをする

鈴木

・お互いがわからないところをカバーしあいながら作っていく

中岡

・シンプルな見た目でかつ使いやすいシステムを作る

・チーム全員が同じように理解できるようにする

(御代田)

全体的に似たものが多い

主体的とは？

(千田)

誰かに言われて作業をするのではなく、自分から何をすればいいのか見つけて作業できるようにする

(御代田)

自分の担当を全うできるようにすることに近い

メンバー全員が主体性を持つこと→包括的

目標を主体性にしてその達成基準を

・全員がプロジェクトの状況を理解できている

・チームで情報(質問や相談)を共有する

・それぞれの担当を全うする

システム面について

富士山のようにみんなに知ってもらえるようなシンプルで使いやすいシステムを作る

(シンプルな見た目という意味)

6.チームミーティングの内容共有

(千田)

品質管理項目(?)必要？

(御代田)

今日を振り返って

・よかった点

・課題

を書く。

目的として、

全員の考えていることが見えること

発表準備の時に過去の振り返りができる！

(鈴木)

雑談、進捗報告等をした

(中岡)

D6のアプリの鑑賞会をした。すごいらしい。

7.品質管理チェック表

・フォーマットについて

　(千田)

　意見を聞きたい

　(御代田)

　ファイルごとにチェック項目を作ると難しい

　画面ごとにチェック項目を作る方が感覚として分かりやすい

　(千田)

　githubに上げて全員で編集していく

　(千田)

　宮崎講師にフォーマットをお伺いする

７．質問内容の編集ができない点について

解決

８．質問の結果が出せない点について

保留

・SerchResultServletを消す。

・AnswersDetailServletに統合

・デバックしないとわからない

9. 夕方のミーティング

明日の予定：すべてのページの動作確認を終わらせる

　　　　　　残り→検索結果画面・質問詳細画面・質問投稿画面

保留事項：質問編集ページの元々登録されている質問タグをどのように表示するか。

解決/未解決の表示が数字になってしまう

質問の検索結果が出せない

質問投稿ページのテンプレート挿入が上手くいかない