Webアプリ開発　議事録

日時：2021年6月24日（木）

出席者：藤原、鈴木、千田、中岡、御代田

作成者：藤原夢乃

【議題】

* 発表の仕方について

→デモでは実際に動かすのが危険(画面のデザインのずれなどが起きる)なので画面キャプチャーをして紹介する。

　　　→推し機能は動画にするなどして対応

**※明日要検討**

* 発表資料の流れについて

※別途Googleドキュメント「webアプリ開発成果発表会に向けて」を参照

【決定事項】

* 発表の割り振りは御代田さんが決定

【保留事項】

検知されたエラーの修正

→質問タグ0個でも更新できてしまう（JS）

→更新時の確認ダイアログボックスがない(JS)

【宿題事項】

【本日の作業予定】

* テスト（今日中に終わらせたい）（鈴木、御代田、藤原）
  + 検知されたエラーの修正
  + 他画面のテストを進める予定（４画面分）
* 品質管理（１ｈ）（千田）
  + 品質向上のためにどんな行動するかの計画を立てる予定

→完成次第全体共有

* 添付ファイルの表示（中岡）
  + chromeの仕様によるエラーの可能性も含め、明日も引き続き取り組む。

→講師に相談

* DB関連（中岡）
  + サンプルデータの登録完了
* 発表準備（１ｈ）（全員）
  + 発表場所の割り振り、発表の仕方を具体化

【本日の作業内容と進捗】

* テスト
  + 検知されたエラーの修正→js問題未解決（全体プッシュ後宮崎講師にご対応いただく）
  + 他画面のテスト→完了
* 品質管理
  + 品質向上のためにどんな行動するかの計画を立てる予定→
* 添付ファイルの表示
  + chromeの仕様によるエラーの可能性も含め、明日も引き続き取り組む。→未完（解決の見通しは立っている）
* DB関連
  + サンプルデータの登録→完了
* 発表準備
  + 発表場所の割り振り、発表の仕方を具体化

→割り振りは御代田さんが行う（試しにそれでやってみる）

→発表の仕方やスライド作成は午前中に完了予定

【明日の作業予定】

* テスト
  + 検知されたエラーの修正（全体プッシュ後宮崎講師にご対応いただく）
* 発表準備
  + スライド作り、発表方法決定（画面キャプチャの件などもろもろ決める）
* 発表リハ
  + 15:00~15:30が空いていれば宮崎講師に見ていただく
* 添付ファイルの表示
  + 解決の見通しは立っているので午前中に対応

【議事の詳細】

<相談事項>

【Slack質問回答】

JavaScriptで確認ダイアログボックスを出したいのですが出てきません。

原因がわからないのでお手すきの際にD4ルームで対応お願いします。

→未解決（明日中には解決？）